Подпрограмма

«Организация функционирования дорожного хозяйства и благоустройства Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2013-2015 годы» долгосрочной целевой программы

Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие Ростовкинского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области

на 2013-2015 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Организация функционирования дорожного хозяйства и благоустройства Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2013-2015 годы» долгосрочной целевой программы Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района

Омской области «Развитие Ростовкинского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области на 2013-2015 годы»

| Наименование | Подпрограмма «Организация функционирования дорожного хозяйства и благоустройства Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2013-2015 годы» долгосрочной целевой программы Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2013-2015 годы» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – Администрация) |
| Исполнители | Администрация, МКУ «Хозяйственное управление», МКУ «СК «Сибирский», жилищно-коммунальные организации, иные предприятия и организации независимо от формы собственности, осуществляющие деятельность, связанную тем или иным образом с реализацией Подпрограммы. |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель – проведение муниципальной политики, направленной на развитие дорожного хозяйства, объектов благоустройства и озеленения на территории Ростовкинского сельского поселения, обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства и объектов благоустройства, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог местного значения. Задачи: - организация ремонта автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в границах Ростовкинского сельского поселения; - привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; - организация уличного освещения; - озеленение территории поселения; - обеспечение содержания мест захоронения в соответствии с санитарными и экологическими требованиями; - прочие мероприятия по благоустройству территории поселения. |
| Основные целевые индикаторы | - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в границах поселения от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в границах поселения (процентов); - доля протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности улиц (процентов); - количество высаженных кустарников, деревьев (единиц); - площадь цветочного оформления (кв.метров); - процент привлечения населения к работам по благоустройству (процентов); - процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству (процентов). |
| Сроки и этапы реализации | 2013-2015 годы |
| Финансовое обеспечение (по источникам) | Общие расходы бюджета Ростовкинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 5869400,00 рублей, в том числе: в 2013 году – 1 779 800,00 рублей; в 2014 году – 1 969 800,00 рублей; в 2015 году - 2 119 800,00 рублей. |
| Основные ожидаемые конечные результаты | - увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в границах поселения от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в границах поселения до 60 процентов; - увеличение доли протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности улиц до 90 процентов; - увеличение количества высаженных кустарников, деревьев до 100 шт. |

- Сущность решаемых подпрограммой проблем

Благоустройство территории сельского поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Ростовкинского сельского поселения осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории п.Ростовка: проведены работы по ремонту дорожного покрытия, установлены дорожные знаки, проведены дополнительные линии уличного освещения, обустроены и оформлены клумбы, газоны, проводится озеленение, уборка парковых зон и т.д..

Но, несмотря на это существует ряд проблем в вопросах благоустройства, которые необходимо решать.

Работы по благоустройству поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянного растущем благосостоянии населения.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе организационно-информативного характера, позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территорий.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является проведение муниципальной политики, направленной на развитие дорожного хозяйства, объектов благоустройства и озеленения на территории Ростовкинского сельского поселения, обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства и объектов благоустройства, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог местного значения.

Задачи подпрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем:

- организация ремонта автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в границах Ростовкинского сельского поселения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- организация уличного освещения;

- озеленение территории поселения;

- обеспечение содержания мест захоронения  в соответствии с санитарными и экологическими требованиями;

- прочие мероприятия.

Выполнение всех мероприятий подпрограммы позволит благоустроить территории мест массового пребывания населения, выполнить ремонт дорожного полотна, провести новые линии наружного уличного освещения, создать благоприятные условия проживания на территории Ростовкинского сельского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2013-2015 годов.

4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой подпрограммы

Подпрограммой предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие дорожного хозяйства, объектов благоустройства и озеленения на территории Ростовкинского сельского поселения.

Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем, обозначенных данной программой.

Реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному решению задач, определенных программой, что и позволит к 2015 году обеспечить:

- увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в границах поселения от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в границах поселения до 60 процентов;

- увеличение доли протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности улиц до 90 процентов;

- увеличение количества высаживаемых кустарников, деревьев до 100 шт.

5. Объемы финансирования подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Ростовкинского сельского поселения.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета Ростовкинского сельского поселения составит 5 869 400,00 рублей, в том числе:

в 2013 году – 1 779 800,00 рублей;

в 2014 году – 1 969 800,00 рублей;

в 2015 году – 2 119 800,00 рублей.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидаются позитивные изменения в создании условий для устойчивого функционирования дорожного хозяйства, улучшение санитарного содержания территории и экологической безопасности населенного пункта, повышения уровня благоустроенности Ростовкинского сельского поселения.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит к концу 2015 года обеспечить:

- увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в границах поселения от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в границах поселения до 60 процентов;

- увеличение доли протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности улиц до 90 процентов;

- увеличение количества высаживаемых кустарников, деревьев до 100 шт.

7.  Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации, годы | Исполнители | Объем финансирования мероприятий, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. Организация ремонта автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в границах Ростовкинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ямочный ремонт дорог | 2013-2015 | Администрация Ростовкинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 1 600 000,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | 650 000,00 |
| 1.2 | Текущий ремонт тротуаров | 2013-2015 | Администрация Ростовкинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.2. | Очистка дорог от снега и наледи | 2013-2015 | Администрация Ростовкинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3. | Установка (восстановление) знаков приоритета | 2013-2015 | Администрация Ростовкинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.4. | Распространение наглядной агитации по безопасности дорожного движения, пропаганда безопасности дорожного движения | 2013-2015 | Администрация Ростовкинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Итого по 1 разделу: |  |  |  | 2 566 000,00 | 772 000,00 | 822 000,00 | 972 000,00 |
| 2. Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение субботников по санитарной очистке и благоустройству территории поселения | 2013-2015 | Администрация Ростовкинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Итого по 2 разделу: |  |  |  | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3. Организация уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Монтаж новых линий наружного уличного освещения (ул.Зеленая, ул.Целинная, дорога на спорткомплекс, Западная часть поселка) | 2013-2015 | Администрация Ростовкинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 500 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 3.2. | Приобретение электротехнических материалов для уличного освещения | 2013-2015 | Администрация Ростовкинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 110 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 3.3. | Оплата за потребленную электроэнергию | 2013-2015 | Администрация Ростовкинского сельского поселения | 900 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3.4. | Оплата по договору за обслуживание линий уличного освещения | 2013-2015 | Администрация Ростовкинского сельского поселения | 161 700,00 | 53 900,00 | 53 900,00 | 53 900,00 |
| Итого по 3 разделу: |  |  |  | 1 671 700,00 | 483 900,00 | 593 900,00 | 593 900,00 |
| 4. Озеленение территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Кронирование деревьев, выпил сухостойных деревьев и кустарников | 2013-2015 | Администрация Ростовкинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 180 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 4.2. | Посадка новых деревьев и кустарников | 2013-2015 | Администрация Ростовкинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 85 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4.3. | Обустройство клумб и вазонов | 2013-2015 | Администрация Ростовкинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 60 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4.4. | Окашивание территории поселения | 2013-2015 | Администрация Ростовкинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 195 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Итого по 4 разделу: |  |  |  | 515 000,00 | 165 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 5. Обеспечение содержания мест захоронения в соответствии с санитарными и экологическими требованиями |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Санитарная очистка территории кладбища и прилегающей территории | 2013-2015 | Администрация Ростовкинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 85 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 5.2. | Оплата смотрителю кладбища | 2013-2015 | Администрация Ростовкинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 161 000,70 | 53 000,90 | 53 000,90 | 53 000,90 |
| Итого по 5 разделу: |  |  |  | 246 700,00 | 78 900,00 | 83 900,00 | 83 900,00 |
| 6. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Текущий ремонт малых архитектурных форм | 2013-2015 | Администрация Ростовкинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6.2 | Покраска ограждений, побелка бордюров | 2013-2015 | Администрация Ростовкинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6.3. | Отлов бродячих собак | 2013-2015 | Администрация Ростовкинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 80 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6.4. | Очистка территории от мусора, ликвидация несанкционированных свалок | 2013-2015 | Администрация Ростовкинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 405 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 6.5. | Оплата рабочих по благоустройству | 2013-2015 | Администрация Ростовкинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 175 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6.6. | Транспортные услуги для благоустройства поселка | 2013-2015 | Администрация Ростовкинского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление» | 75 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Итого по 6 разделу: |  |  |  | 810 000,00 | 260 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 |
| Всего по программе: |  |  |  | 5 869 400,00 | 1 779 800,00 | 1 969 800,00 | 2 119 800,00 |