Подпрограмма

«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие социально-экономического развития Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Ростовкинского сельского поселения Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района на 2014-2018 годы» |
| Соисполнитель муниципальной программы | МКУ «Хозяйственное управление» Администрации Ростовкинского сельского поселения |
| Исполнитель основного мероприятия | МКУ «Хозяйственное управление» Администрации Ростовкинского сельского поселения |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |
| Цель подпрограммы | Цель - обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов благоустройства на территории поселения |
| Задача подпрограммы | 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение потребителей коммунальных услуг в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов; 2. Повышение комфортности проживания жителей поселка на территории поселения. |
| Перечень основных мероприятий | - поддержка коммунального хозяйства; - организация благоустройства на территории поселения |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы бюджета Ростовкинского сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 24 165 129,05 рублей, в том числе: в 2014 году – 4 569 453,75 рублей; в 2015 году – 4 121 845,43 рублей; в 2016 году - 4 820 229,87 рублей; в 2017 году – 5 226 800,00 рублей; в 2018 году – 5 426 800,00 рублей. Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 24 165 129,05 рублей, в том числе по годам: в 2014 году — 4 569 453,75 рублей; в 2015 году — 4 121 845,43 рублей; в 2016 году — 4 820 229,87 рублей; в 2017 году – 5 226 800,00 рублей; в 2018 году - 5 426 800,00 рублей. В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 0,0 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры позволит к концу 2018 года: - обеспечить устойчивую работу систем теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, газоснабжения; - обеспечить надлежащий сбор и утилизацию бытовых отходов; - обеспечить инженерными коммуникациями площадки под строительство индивидуальных жилых домов; - реконструировать центральную площадь поселка; - увеличить количество построенных линий наружного уличного освещения до 10 линий; - увеличить количество высаживаемой рассады и саженцев до 2000 единиц. |

- Характеристика сферы социально-экономического развития Ростовкинского сельского поселения, в рамках которой

предполагается реализация подпрограммы

  - Краткая характеристика Ростовкинского сельского поселения

Ростовкинское сельское поселение расположено в восточной части Омского муниципального района Омской области. На территории поселения образован 1 населенный пункт - п.Ростовка (в 1980 году). Численность населения составляет 5760 человек, площадь Ростовкинского поселения составляет 4,98  кв. км.

Административным центром Ростовкинского поселения является п.Ростовка. Расстояние от административного центра Ростовкинского поселения до г. Омска составляет 17 км, до районного центра – 14 км. С городом Омском его связывают дороги с твердым покрытием, железнодорожного сообщения нет.

Площадь жилищного фонда составляет  132 286,1 кв.м.

На территории поселения имеются:

- 1 водонасосная станция, вода используется для животноводческих целей (Птицефабрика «Сибирская») и бытовых нужд;

- 2 канализационно-насосных станции;

- напорная канализация;

- канализационные сети;

- водопроводные сети;

- тепловые сети.

Существующая застройка поселения достаточно многообразна. В настоящее время в поселении ведется интенсивное строительство жилых домов, преимущественно по индивидуальным проектам.

1.2. Анализ существующей организации систем коммунальной инфраструктуры, перспектива развития коммунальной инфраструктуры

1.2.1. Система теплоснабжения

Ростовкинское сельское поселение имеет один источник теплоснабжения – быстросборная газовая котельная  ООО ПФ «Октан», альтернатив данному источнику нет. Теплопроизводительность котельной - 14 МВт. Основной вид деятельности – производство и передача тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения  потребителей.

Котельная расположена по адресу: п.Ростовка 35. Введена в эксплуатацию в 2005 году.

По надежности отпуска тепла котельная относится к 2-й категории.

Схема котельной – двухконтурная закрытая.

Основной вид топлива котельной – природный газ. Вид аварийного топлива – дизельное топливо.

Проектная мощность котельной – 12,04 Гкал/час.

Имеется резервный источник электропитания марки РП.

Присоединенная суммарная нагрузка без учета тепловых потерь, в т.ч. отопление – 9,5 Гкал/ч; ГВС – 4,89 Гкал./ч.

Система ГВС – открытая. Регулирование отпуска тепла – качественное по суммарной нагрузке отопления и ГВС.

Параметры котельной:

- напор в подающем трубопроводе  тепловых сетей – 7 кгс/см.кв.;

- напор в обратном трубопроводе тепловых сетей – 4 кгс/см.кв.;

- температурный график 95 °С/70 °С.

Характеристика котлов:

- КВСА-5 мощностью 4,3 Гкал/ч;

- КВСА-5 мощностью 4,3 Гкал/ч;

- КВСА-4 мощностью 3,44 Гкал/ч;

Имеются 3 циркуляционных насоса с расходом 253 метра кубических в час, мощностью 32КВт.

Диаметр головного участка – 325 см.

Источники загрязнения: водогрейные котлы, дымовые трубы от котлов. Загрязняющие вещества: азота оксид, азота диоксид, углерода оксид.

Тепловые сети находятся в собственности Ростовкинского сельского поселения. Услугу по теплоснабжению предоставляет МУП «Тепло-энергетическая компания» Омского муниципального района, которому сети переданы по договору аренды. Протяженность тепловых сетей  3 713 м. Существующие тепловые сети проложены в двухтрубном исполнении. Способ прокладки тепловых сетей наземный и подземный. Имеются участки тепловых сетей, которые проходят транзитом через подвалы многоквартирных жилых домов.

Потребителями тепла являются административные здания, социальные объекты, население (многоквартирные жилые дома), сторонние потребители (индивидуальные  и частные предприниматели, акционерные общества, объекты коммунальной сферы).

Площадь жилого фонда, отапливаемого от центрального теплоисточника -84 120,3 кв.м., что составляет 64 % (17 многоквартирных домов) от общей площади. Остальной жилищный фонд отапливается от газового оборудования. Печное оборудование (как альтернативный источник) сохранен в 6 домах п.Ростовка.

Анализ действующей системы теплоснабжения  поселения показывает:

До 2005 года единственным в поселке теплоисточником являлась ТЭЦ-5. Тепловые сети проектировались и проложены под тепловой и гидравлический режим ТЭЦ-5, и подачи горячей воды по открытой системе горячего водоснабжения через тепловые узлы.

Одним из основных требований при проектировании и вводе газовой котельной и присоединении к ней тепловых сетей – установка теплообменников в многоквартирных жилых домах. На сегодняшний день данное условие не выполнено. Вследствие 7 лет работы по открытому водоразбору горячего водоснабжения происходит преждевременный износ не только оборудования котельной, но и тепловых сетей систем отопления жилых домов, горячего водоснабжения и радиаторов в квартирах.

В настоящее время котельная загружена на 120 процентов (в результате открытого водоразбора). При установки теплообменников загруженность будет ориентировочно 98 процентов.

В результате подачи горячего водоснабжения по открытой системе, гидравлический режим тепловых сетей не соответствует проекту котельной.

В связи с открытой системой водоразбора на котельной проведены мероприятия по дополнительной установке подготовки сетевой воды. Произошли отклонение от проекта.

В связи с тем, что в поселении планируется строительство детского сада на 190 мест, многоквартирного жилого дома на 144 квартиры,  возникает вопрос о расчете дополнительных тепловых нагрузках и способах их покрытия.

Также существует проблема гидравлического режима всей системы теплоснабжения. Не смотря на то, что ежегодно проводятся ремонтные работы системы отопления в детском саму, доме культуры, МКОУ СОШ № 2, и других учреждениях, проблема с низким температурным режимом остается не решенной.

По информации ООО «Октан-Сервис»  вода в системе отопления не предназначена для ее использования жителями в бытовых целях. Наличие в воде различных ингибиторов для предотвращения накипеобразования может вредно сказываться на состоянии здоровья потребителей, прежде всего детей.

Тепловые сети требуют капитального ремонта.

Существуют потери тепла в связи с низким качеством изоляции трубопровода.

Для сокращения тепловых потерь, надежного и качественного теплоснабжения, экономичного расходования тепловой энергии необходимо:

- приведение котельной к закрытой схеме подачи тепла и горячего водоснабжения (согласно проекту котельной);

- модернизация тепловых узлов и установка теплообменников на объектах социальной сферы и в многоквартирных жилых домах;

- реконструкция  (замена, прокладка, гидравлика и т.д.) внутридомовых систем отопления в жилых домах и на объектах социальной сферы с установкой автоматики и приборов учета тепловой энергии;

- уменьшение тепловых потерь через изоляцию тепловых сетей с применением современных и эффективных средств изоляции.

Основными задачами Подпрограммы в сфере теплоснабжения являются:

- повышение надежности работы системы теплоснабжения;

- повышение качества и надежности, оказываемых потребителям коммунальных услуг.

Достижение поставленных целей возможно при реализации комплексных мероприятий по наладке всех ее элементов: теплоисточника, тепловых сетей, потребителей.

1.2.2. Система водоснабжения

В Ростовкинском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Сети водопровода, снабжающего многоквартирные дома, социальную сферу, общественные здания, находятся в собственности сельского поселения. Услугу по водоснабжению предоставляет МУП «Тепло-энергетическая компания» Омского муниципального района, которому  сети переданы по договору аренды. Сети водопровода присоединены к водонасосной станции, собственником которой является ОАО «Птицефабрика Сибирская». Поставщиком воды является ОАО «ОмскВодоканал». Сети, расположенные в восточной и западной части  поселка – секторе индивидуальной жилой застройки, в собственность не оформлены, проводилось самостоятельное строительство  индивидуальными застройщиками.

Протяженность водопроводных сетей центральной части поселка составляет 3893,6п.м.

Для удовлетворения потребностей индивидуального жилищного строительства, отсутствует техническая возможность подключения порядка 100 участков восточной части к существующим сетям, т.к. ограничен лимит отпуска воды ОАО «ОмскВодоканал», для получения дополнительного объема, необходима модернизация существующих сетей, прокладка новых. За водопотреблением ведется недостаточный контроль, соответственно существуют большие потери.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- отсутствие резерва мощности для индивидуального жилищного строительства;

- слабый учет водопотребления различными категориями потребителей;

- высокие показатели аварийности на сетях;

- отсутствие правовой и технической документации на сети индивидуальной застройки в восточной и западной части поселка.

По результатам проведенного анализа состояния системы водоснабжения сформирован план мероприятий Подпрограммы, направленный на решение проблем систем водоснабжения.

Реализация плана мероприятий Подпрограммы по развитию систем водоснабжения позволит:

- улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования водохозяйственного комплекса в целом по Ростовкинскому сельскому поселению;

- повысить уровень обеспеченности населения услугой водоснабжения до 100%;

- обеспечить снижение удельного веса потерь воды в процессе ее транспортировки до потребителей;

- снизить аварийность на водопроводных сетях;

- завершить строительство 8 000 кв. м. индивидуального жилья.

1.2.3. Система водоотведения

Система водоотведения является важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеет решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития поселения.

Стоки центральной части поселения, собираются по самотечной канализационной сети, протяженность которой составляет 3939,0 м трубопроводов диаметром от 100 до 200 мм и имеет 2 станций подкачки канализационных стоков. Износ системы канализования составляет более 40%. Данные сети находятся в собственности Ростовкинского сельского поселения. Сети напорной канализации составляют 2976,6 п.м..  Водоотведение сектора индивидуальной жилищной застройки осуществляется путем сбора и вывоза жидких бытовых отходов.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации системы водоотведения обусловлена ужесточающимися требованиями потребителей к качеству услуг, экономическими факторами.

Качественные и количественные параметры процесса развития системы водоотведения определены на основе анализа их текущего состояния и проблем функционирования.

Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

- отсутствие резерва мощности;

- отсутствие дублирующих коллекторов;

- износ сетей водоотведения;

- слив ЖБО в колодцы сетей самотечной системы канализации.

Анализ состояния системы водоотведения выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных и количественных параметров, так и на работоспособность системы в целом: высокая степень износа зданий, сооружений, оборудования, канализационных сетей, высокие непроизводственные потери ресурсов.

По результатам проведенного анализа сформирован план мероприятий Подпрограммы, направленный на решение проблем систем водоотведения.

Мероприятия сформированы с учетом потребности Ростовкинского сельского поселения в услугах водоотведения, требуемым уровнем качества и надежности работы системы водоотведения при соразмерных затратах. Реализация плана мероприятий Подпрограммы по развитию систем водоотведения позволит:

- снизить аварийность на канализационных сетях;

- обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоотведения;

- улучшить качественные показатели услуги водоотведения;

- улучшить техническое состояние объектов жилищно-коммунального комплекса, повысить качество предоставляемых услуг и надежность функционирования систем жилищно-коммунального комплекса за счет снижения износа объектов инженерной инфраструктуры до 20%, уменьшения количества аварий на системах жизнеобеспечения;

- сдержать рост себестоимости жилищно-коммунальных услуг.

1.2.4. Система газоснабжения

В поселении сформирована достаточно разветвленная газотранспортная инфраструктура. Весь жилищный фонд сельского поселения газифицирован.

В перспективе, строительство сетей газоснабжения по ул. Восточная и 1-я Восточная, на которой ведется строительство порядка 82 индивидуальных жилых домов.

Основной объем привлечения инвестиций в газификацию планируется за счет участия поселения в районных, областных и федеральных целевых программах газификации, а также средств населения.

Необходимость дальнейшего строительства системы газоснабжения обусловлена востребованностью данного вида услуг, требованиями потребителей к качеству услуг, экономическими факторами.

1.2.5. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории поселения осуществляются по двум системам. Вывоз мусора от многоквартирных жилых домов, предусматривает ежедневный вывоз с использованием контейнеров и мусоровозов с боковой загрузкой. Для этих целей установлен 21 контейнер объемом 0,8куб.м. Вывоз ТБО из секторов малоэтажной застройки, осуществляется специализированной организацией, путем приобретения населением специальный мешков у данной организации. Заключены договоры по обеспечению вывоза мусора с учреждениями и организациями различных форм собственности.

Основные проблемы:

- полигоны, на которые вывозят ТБО находятся на большом расстоянии от сельского поселения, в связи с этим большой тариф;

- отсутствие современных технологий по сбору ТБО (ситибины, мультилифт);

- возникают свалки мусора на территориях, прилегающих к населенному пункту.

В целях улучшения санитарного состояния, сельским поселением ежегодно выделяются денежные средства на организацию сбора и вывоза бытовых отходов поселений.

Планируется создание условий сохранения и развития природного комплекса сельского поселения, выполняющего средообразующие, природоохранные, рекреационные и  обеспечивающего тем самым стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды,  создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления граждан.

1.3. Благоустройство территории поселения

Благоустройство территории сельского поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Ростовкинского сельского поселения осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории п.Ростовка: проведены дополнительные линии уличного освещения, обустроены и оформлены клумбы, газоны, проводится озеленение, уборка парковых зон и т.д..

Но, несмотря на это существует ряд проблем в вопросах благоустройства, которые необходимо решать.

Работы по благоустройству поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянном растущем благосостоянии населения.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе организационно-информативного характера, позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территорий.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов благоустройства на территории поселения.

Задачи подпрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем:

- развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение потребителей коммунальных услуг в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов;

- повышение комфортности проживания жителей поселка на территории  Ростовкинского сельского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2014-2018 годах.

4. Описание входящих в состав подпрограммы

основных мероприятий

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

1. Поддержка коммунального хозяйства.

Данное мероприятие сформировано с учетом потребности Ростовкинского сельского поселения в услугах коммунального комплекса, требуемым уровнем качества и надежности работы системы коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах. Реализация плана мероприятий Подпрограммы позволит:

- улучшить техническое состояние объектов жилищно-коммунального комплекса, повысить качество предоставляемых услуг и надежность функционирования систем жилищно-коммунального комплекса за счет снижения износа объектов инженерной инфраструктуры до 20%, уменьшения количества аварий на системах жизнеобеспечения;

- улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования коммунального комплекса в целом по Ростовкинскому сельскому поселению;

2. Организация благоустройства на территории поселения.

Выполнение данного основного мероприятия подпрограммы, позволит благоустроить территории мест массового пребывания населения, провести новые линии наружного уличного освещения, создать благоприятные условия проживания на территории Ростовкинского сельского поселения.

5. Описание мероприятий подпрограммы

и целевых индикаторов их выполнения

Решение задачи 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение потребителей коммунальных услуг в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов» подпрограммы обеспечивается реализацией следующих мероприятий в рамках основного мероприятия «поддержка коммунального хозяйства»:

1. Строительство водопровода по ул.Восточная, 1-я Восточная п.Ростовка.

Данное мероприятие включает в себя работы по строительству  сетей водопровода по ул. Восточная и ул. 1-я Восточная.

Для оценки данного мероприятия используется целевой индикатор:

- Количество построенных сетей водоснабжения.

Целевой индикатор измеряется в объектах. Значение целевого индикатора определяется по количеству построенных объектов сетей водоснабжения в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными администрацией.

2. Строительство газопровода по ул.Восточная, 1-я Восточная п.Ростовка.

Данное мероприятие включает в себя работы по строительству  сетей газопровода по ул. Восточная и ул. 1-я Восточная.

Для оценки данного мероприятия используется целевой индикатор:

- Количество построенных сетей газоснабжения.

Целевой индикатор измеряется в объектах. Значение целевого индикатора определяется по количеству построенных объектов сетей газоснабжения в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными администрацией.

3. Организация системы теплоснабжения.

Данное мероприятие включает в себя проведение работ по текущему ремонту сетей теплоснабжения, принадлежащих сельскому поселению.

Для оценки данного мероприятия используется целевой индикатор:

- Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения.

Целевой индикатор измеряется в метрах. Значение целевого индикатора определяется по протяженности сетей теплоснабжения, отремонтированных в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с муниципальными контрактами, договорами, заключенными администрацией.

4. Организация системы водоснабжения и водоотведения.

Данное мероприятие включает в себя проведение работ по текущему ремонту сетей водоснабжения и водоотведения, принадлежащих сельскому поселению.

Для оценки данного мероприятия используется целевой индикатор:

- Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения.

Целевой индикатор измеряется в метрах. Значение целевого индикатора определяется по протяженности сетей водоснабжения и водоотведения, отремонтированных в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с муниципальными контрактами, договорами, заключенными администрацией.

5. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Данное мероприятие включает в себя проведение работ по сбору и вывозу ТБО, а так же установке современного оборудования для сбора ТБО.

Для оценки данного мероприятия используется целевой индикатор:

- Количество установленного современного оборудования для сбора ТБО.

Целевой индикатор измеряется в объектах. Значение целевого индикатора определяется по количеству установленного оборудования для сбора ТБО, в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ в соответствии с договорами, заключенными администрацией.

6. Организация системы газоснабжения.

Данное мероприятие включает в себя проведение работ по разработке и утверждению схемы газоснабжения Ростовкинского сельского поселения.

Для оценки данного мероприятия используется целевой индикатор:

- Утверждение схемы газоснабжения.

Целевой индикатор измеряется в единицах. Значение целевого индикатора определяется по наличию утвержденной схемы газоснабжения в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с муниципальными контрактами, договорами, заключенными администрацией.

Решение задачи 2 «Повышение комфортности проживания жителей поселка на территории Ростовкинского сельского поселения» подпрограммы обеспечивается реализацией следующих мероприятий в рамках основного мероприятия «Организация благоустройства на территории поселения»:

1. Мероприятия по организации уличного освещения;

Данное мероприятие включает в себя проведение работ по монтажу  и обслуживанию линий наружного уличного освещения.

Для оценки данного мероприятия используется целевой индикатор:

- Количество построенных линий наружного уличного освещения.

Целевой индикатор измеряется в линиях. Значение целевого индикатора определяется по количеству построенных линий наружного освещения в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ (форма КС-2) в соответствии с муниципальными контрактами, договорами, заключенными администрацией.

2. Мероприятия по организации озеленения.

Данное мероприятие включает в себя проведение работ по озеленению территории сельского поселения, обустройству клумб и газонов.

Для оценки данного мероприятия используется целевой индикатор:

- Количество высаженной рассады и саженцев.

Целевой индикатор измеряется в единицах. Значение целевого индикатора определяется по количеству высаженной рассады и саженцев в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ в соответствии с договорами, заключенными администрацией.

3. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения.

Данное мероприятие включает в себя проведение работ по содержанию мест захоронения и установке контейнеров для сбора мусора.

Для оценки данного мероприятия используется целевой индикатор:

- Количество установленных контейнеров для сбора мусора на территории кладбища.

Целевой индикатор измеряется в единицах. Значение целевого индикатора определяется по количеству установленных контейнеров для сбора мусора на территории кладбища в отчетном периоде, соответствии с договорами, заключенными администрацией.

4. Прочие мероприятия по благоустройству поселения.

Данное мероприятие включает в себя организацию и проведение субботников по санитарной очистке и благоустройству территории поселения.

Для оценки данного мероприятия используется целевой индикатор:

- Количество проведенных субботников.

Целевой индикатор измеряется в единицах. Значение целевого индикатора определяется по количеству организованных и проведенных субботников по уборке и благоустройству территории поселка, на основании данных, предоставленных МКУ «Хозяйственное управление».

5. Реконструкция центральной площади п.Ростовка.

Данное мероприятие включает в себя проведение работ по демонтажу старого фонтана, установке нового фонтана, устройству прилегающей территории к фонтану.

Для оценки данного мероприятия используется целевой индикатор:

- Доля реконструированной центральной площади поселка от общей площади.

Целевой индикатор измеряется в процентах. Значение целевого индикатора определяется по доле реконструированной центральной площади в отчетном году на основании актов выполненных работ (форма КС-2), в соответствии с муниципальными контрактами, договорами, заключенными администрацией.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться соисполнителем подпрограммы на основе соотношения установленных подпрограммой целевых индикаторов с их фактически достигнутыми значениями по данным мониторинга исполнения подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

1ф     2ф            nф

I      I             I

---- + ---- + ... +  ----

1н     2н            nн

I      I             I

Э = -------------------------- х 100%,

n

где:

Э - эффективность реализации подпрограммы, (процентов);

1ф

I   -  фактический     индикатор,   достигнутый   в   ходе   реализации

подпрограммы;

1н

I   - значение целевых индикаторов с соответствующим номером  строки  в

таблице перечень мероприятий подпрограммы в графе целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы к подпрограмме;

n - количество целевых индикаторов подпрограммы.

При значениях Э, равных или превышающих 100%, делается вывод о положительных результатах реализации подпрограммы.

Если значения Э меньше 100%, то проводится анализ причин невыполнения подпрограммы  и  разрабатываются  предложения  по достижению заданных значений индикаторов с возможной корректировкой подпрограммы.

6. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит 24 165 129,05 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году — 4 569 453,75 рублей;

в 2015 году — 4 121 845,43 рублей;

в 2016 году — 4 820 229,87 рублей;

в 2017 году –   5 226 800,00 рублей;

в 2018 году -    5 426 800,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 24 165 129,05 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году — 4 569 453,75 рублей;

в 2015 году — 4 121 845,43 рублей;

в 2016 году — 4 820 229,87 рублей;

в 2017 году –   5 226 800,00 рублей;

в 2018 году -    5 426 800,00 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят  0,0 рублей.

Объем финансирования подпрограммы позволит решить поставленную задачу и достичь ожидаемых результатов.

- Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Принятие подпрограммы «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит:

- обеспечить устойчивую работу систем теплоснабжения,  водоотведения, водоснабжения, газоснабжения;

- обеспечить надлежащий сбор и утилизацию бытовых отходов;

- обеспечить инженерными коммуникациями площадки под строительство индивидуальных жилых домов;

- реконструировать центральную площадь поселка;

- увеличить количество построенных линий наружного уличного освещения до 10 линий;

- увеличить количество высаживаемой рассады и саженцев до 2000 единиц.

8. Система управления реализацией подпрограммы

Администрация организует проверку выполнения подпрограммных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ, и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации Подпрограммы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Контроль за исполнением подпрограммы включает:

1) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы;

2) контроль за рациональным использованием исполнителями (соисполнителями) финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы;

3) контроль за сроками выполнения муниципальных контрактов (договоров);

4) контроль за качеством реализуемых подпрограммных мероприятий;

5) ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы.

Реализация и финансирование подпрограммы осуществляются в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий на основании нормативно-правовых актов, действующих в Ростовкинском сельском поселении, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.

Подпрограмма считается завершенной после выполнения плана подпрограммных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы.

С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы могут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы в Администрации, являются:

- Глава сельского поселения - за реализацию подпрограммы в целом  и общий контроль за ходом реализации Подпрограммы.

- Заместитель Главы сельского поселения – за формирование отчетности о ходе реализации Подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы.

Соисполнителями, ответственными за реализацию мероприятий муниципальной программы являются:

- МКУ «Хозяйственное управление Администрации Ростовкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Подпрограммы, оперативное управление подпрограммой и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.